PAGE  
19

Проект постановления
Об утверждении муниципальной программы 
«Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019 год
В целях реализации создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, подднржания и развития механизмов инициативного бюджетирования и реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирский дворики»,   руководствуясь ст.33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Закона Республики Башкортостан от 18.03.2005 № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», Постановлением Республики Башкортостан от 13.02.2019 №69 «О реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирский дворики», Уставом городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019 год.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан http://adm-djurtjuli.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации                                                                                       И.Р. Гареев
г. Дюртюли

«___» ________ 2019 г.

№____
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением главы администрации 

городского поселения город Дюртюли

муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан 

от  
Муниципальная программа 

«Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019 год
Паспорт

муниципальной программы «Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019 год

	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019 год (далее - Программа)

	Основание для разработки  Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». ________________________________________

	Разработчик Программы
	Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее - Администрация)

	Исполнитель Программы
	Администрация городского поселения Город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

	Цель Программы
	- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД);
- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан;

- обустройство дворовых территорий МКД;

- вовлечение населения в процессы местного самоуправления, развитие механизмов инициативного бюджетирования

	Основные задачи Программы


	- повышение уровня благоустройства дворовых территории; 

- увеличение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования;

- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на дворовых территориях МКД, в том числе устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

	Срок реализации Программы
	2019

	Ресурсное обеспечение программы
	Общий объем финансирования мероприятий программы на 2019 год:  руб.
- из бюджета РБ – руб.;

- из местного бюджета – руб.



	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Прграммы
	- доля МКД с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества МКД;

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий МКД от общей стоимости работ

	Ожидаемые результаты реализации Программы 
	-количество благоустроенных дворовых территорий – 3,

-доля МКД с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества МКД – 42,9% (увеличение на 15,8%),
-охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) – 42,2%,




1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства дворовых территорий городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важнейшей частью комфортности проживания граждан. От уровня благоустройства дворовых территорий МКД, в том числе технически исправного состояния внутриквартальных проездов, тротуаров, наличия мест парковки автомобильного транспорта, во многом зависит качество жизни населения.

В существующем жилищном фонде на территории города Дюртюли  дворовые территории МКД полностью или частично не отвечают нормативным требованиям. На сегодняшний день весьма актуальны и не решены в полном объеме проблемы восстановления и ремонта асфальтобетонного покрытия дворов. В большинстве дворов отсутствуют необходимый набор малых архитектурных форм, обустроенных площадок для отдыха жителей и физического развития детей.
 Неуклонно растущий транспортный поток приводит к увеличению физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов. Некоторые виды работ по благоустройству не производились длительное время: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации площадок для отдыха и развития детей разных возрастов, устройство парковок для автомобилей. Большинство существующих автостоянок, расположенных на территориях, прилегающих к МКД, не обеспечивают в полной мере растущее число автомобильного транспорта.
Проведенные обследования и анализ результатов инвентаризации дворовых территорий МКД свидетельствует о том, что требуются значительные трудовые и финансовые затраты по благоустройству.

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Таблица №1

	Общее количество домов находящихся в управлении управляющих компаний
	Общее количество человек проживающих в МКД, находящихся в управлении УК
	Общее количество дворовых территорий (составляющих придомовую территорию одного или нескольких МКД), обслуживаемых Управляющей компанией
	Количество жителей, проживающих в МКД с  благоустроенной придомовой территорией



	
	
	
	Из них количество благоустроенных дворовых территорий
	

	176
	21651
	70
	19
	7209


К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя комплекс мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий МКД и территорий кварталов.

2. Цели и задачи Программы.
Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан посредством благоустройства дворовых территорий МКД;

Целью реализации Программы является:

-  формирование в кварталах многоквартирной застройки среды благоприятной для проживания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.02.2019 № 69 «О реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирский дворики»;
- вовлечение населения в процессы местного самоуправления, развитие механизмов инициативного бюджетирования по благоустройству дворовых территорий МКД.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан,

- увеличение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями МКД от общей численности населения муниципального образования;

- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на дворовых территориях МКД, в том числе устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019 год и их значениях представлены в приложении № 1 к Программе.

Срок реализации Программы – 2019 год, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы. 

3. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД. Все мероприятия формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень видов работ по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД, предусмотренных в рамках Программы (далее – виды работ по комплексному благоустройству):
- асфальтирование дворовых проездов;

- обустройство парковочных пространств;

- устройство (ремонт) тротуаров;

- установка или замена бордюрного камня;

- освещение дворовых территорий;

- установка детских и спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием;

- дополнительное освещение (при необходимости) детской и спортивной площадки;

- ограждение, в том числе  детской и спортивной площадки;

- озеленение;

- установка информационного стенда;

- устройство зон отдыха (скамейки, урны);

-установка контейнерной площадки (без контейнеров);

- установка малых архитектурных форм;

- обустройство системы видеонаблюдения во дворе и иные работы.

Перечень основных мероприятий предусмотренной Программой представлен в приложении №2 к Программе.

4. Объем средств необходимых на реализацию Программы
Ресурсное обеспечение Программы будет осуществляться в зависимости от выделенной субсидии, представленной в приложении №3 к настоящей Программе.    

5. Порядок аккумулирования и расходования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД.
Решение о финансовом участии и доле принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе заявки о включении дворовой территории в Программу:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;
- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.
Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее – Администрация) в порядке, утвержденном приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».

 В Администрацию представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета и сбора средств (1 кв.м.жилого и нежилого помещения), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома.
Сбор средств осуществляется после подтверждения внесения дворовой территории, к которой относится МКД в Программу. Управляющая организация, товарищество собственников жилья или инициативная группа  осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.
Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы либо Управляющей компанией в бюджет поселения по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Республике Башкортостан (Администрация),

ИНН 0260007488

КПП 026001001

р/с 40101810100000010001

банк получателя Отделение – НБ Республики Башкортостан г.Уфа
БИК 048073001

ОКТМО 80624101

КБК (791 2 07 05030 13 6100 180)

Назначение платежа «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений» с указанием наименования мероприятия.

 Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в Муниципальное Казенное Учреждение «Централизованная бухгалтерия» администраций городского и сельских поселений муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»). Ведомость сбора средств хранится в МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Уполномоченный работник МКУ «Централизованная бухгалтерия» проверяет и ведет учет поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД.

После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, МКУ «Централизованная бухгалтерия» на основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план – график наименование, виды, сроки и  стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

 Вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из бюджета Республики Башкортостан и в порядке софинансирования заинтересованными лицами, подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан http://adm-djurtjuli.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по благоустройству дворовых территорий МКД подлежат перераспределению на другие прошедшие конкурсный отбор  проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД, но набравшие меньшее количество баллов.
6. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД в Программу

Включение дворовых территорий многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в Программу, утвержденного постановлением главы администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район от 15.02.2018 №2/55.
7. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Разработку дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу обеспечивают заинтересованные лица, подающие заявку о включении дворовой территории МКД в Программу. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом видов работ по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, осуществляется Общественной комиссией  в течении пяти рабочих дней со дня подтверждения внесения дворовой территории  МКД в Программу, по результатам  утверждается постановлением главы администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район .
8.Механизм реализации Программы

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация. 

Исполнитель осуществляет: 

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий  МКД;
- представляет заявки общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации Программы по рассмотрению и оценки, созданной постановлением главы администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район от 27.03.2017 №3/66.
- представляет ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчеты в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году на территории городского поселения указан в Приложении № 4.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». 

Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по благоустройству дворовых территорий МКД подлежат перераспределению на другие прошедшие конкурсный отбор  проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД, но набравшие меньшее количество баллов.

План реализации Программы  указан в Приложении № 6.
9.Прогноз ожидаемых результатов

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД;

- обеспечение комфортности проживания жителей города;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям МКД;
-улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей городского поселения;

-совершенствование эстетического состояния территории города Дюртюли.

10. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий МКД, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам отчетного финансового года путем проведения комплексного анализа результатов деятельности программы, а также сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов эффективности реализации Программы с их плановыми значениями. Данный анализ позволит установить степень достижения цели и решения задач программы. При этом она оценивается с точки зрения ее результативности и полноты использования бюджетных средств.
Управляющий делами                                                                               О.Н. Авхадеева
Приложение № 1

к муниципальной программе «Башкирские дворики 

на территории городского поселения город Дюртюли 

муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан» на 2019 год
От    №   

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Башкирские дворики  на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» 
на 2019 год и их значениях

	№№ п/п
	Наименование целевого индикатора и показателя программы
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора и показателя программы

	
	
	
	2019 год

	11
	Количество благоустроенных дворовых территорий в соответствии с муниципальной программой
	ед.
	3

	22
	Количество благоустроенных дворовых территорий в соответствии с муниципальной программой (благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях)
	ед
	3

	23
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	30


	4
	Количество МКД с благоустроенными дворовыми территориями, реализованных в течении планового года в рамках Программы
	ед
	13

	5
	Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения детские/спортивные площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течении 2019 года проектов благоустройства дворовых територий
	%
	100


	3

6
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) 
	%
	42,2

	7
	Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства дворовых территорий
	%
	100



	6

8
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД
	%
	1



Приложение № 2
к муниципальной программе «Башкирские дворики 

на территории городского поселения город Дюртюли 

муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан» на 2019 год

От    №   

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»  на 2019 год
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель 
	Срок 
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 
	Основные направления реализации 
	Связь с показателями Программы 

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1. Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению в благоустройство дворовых территорий  МКД (информационных кампаний, «субботников», конкурсов среди жителей)
	Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
	2019
	2019
	Вовлечение физических и юридических лиц в благоустройство дворовых и общественных территорий.
	Проведение субботников, конкурсов среди домов, праздники дворов, 
	

	2. Благоустройство дворовых территорий МКД
	Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
	2019
	2019
	-Создание благоприятных условий проживания граждан

- увеличение благоустроенных дворовых территорий МКД ;

- увеличение удельного веса многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями  по городскому поселению  до 42,9% (на 15,8%)

	 Благоустройство дворовых территорий
	- количество благоустроенных дворовых территории МКД.
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.
- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа


Приложение № 3

к муниципальной программе «Башкирские дворики 

на территории городского поселения город Дюртюли 

муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан» на 2019 год

От    №   

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»  на 2019 год
<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа,  РБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

	Наименование Программы, основного мероприятия  Программы
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований

(тыс. рублей)

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2019

	Муниципальная программа «Башкирские дворики 

на территории городского поселения город Дюртюли 

муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан» на 2019 год


	Всего по программе:
	
	
	
	
	

	
	РБ
	
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	
	
	

	
	средства заинтересованных лиц
	
	
	
	
	


  Приложение № 4
к муниципальной программе «Башкирские дворики 

на территории городского поселения город Дюртюли 

муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан» на 2019 год

От    №   

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 

 подлежащие благоустройству в 2019год
	№ п/п
	Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию
	Количество многоквартирных домов, охватывающих дворовую территорию, ед.
	Площадь ремонта дворовой территории,              кв. м
	Охват жителей, чел.
	Объем финансирования

	1
	ул. Матросова  № 9, 11, 15 
	3
	5916,8
	500
	

	2
	ул. Матросова, д. 7, 12, 13, 14, 16
	5
	9588,25
	974
	

	3
	ул.Первомайская, д.2, 2а, 19а, ул.Матросова, д.17,18
	5
	6494
	472
	


Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

 нуждающиеся в благоустройстве (по итогам инвентаризации) 

	№ п/п
	Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию
	Количество многоквартирных домов, охватывающих дворовую территорию, ед.
	Площадь ремонта дворовой территории,              кв. м
	Охват жителей, чел.

	1
	 ул. 70-летия Октября, д.1 корп.2, ул. Ленина, д.7/1, 7/2
	3
	2872
	142

	2
	 ул. 70-летия Октября, д.28
	1
	2555
	22

	3
	 ул. Агидель, д.10 а
	1
	1508
	103

	4
	 ул. Василия Горшкова, д.3, 5, 7, 7/1
	4
	9851
	617

	5
	 ул. Зиннура Зарипова, д.1, ул. Ленина, д.21
	2
	11659
	613

	6
	 ул. Ленина, д.4
	1
	5849
	192

	7
	 ул. Ленина, д.5
	1
	7736
	231

	8
	 ул. Ленина, д.10, 12
	2
	7083
	285

	9
	 ул. Ленина, д.28, 30, 32, 34
	4
	6806
	1004

	10
	 ул. Ленина, д.29
	1
	540
	89

	11
	 ул. Ленина, д.40
	1
	3953
	159

	12
	 ул. Ленина, д.40 корп.1, ул. Матросова, д.8, 8а
	3
	6366
	357

	13
	 ул. Ленина, д.44, Матросова, 4, 5 ,6
	4
	13641
	841

	14
	 ул. Матросова, д.7
	1
	7364
	507

	15
	 ул. Матросова, д.26, ул. Садовая, д.27, 27а
	3
	7882
	452

	16
	 ул. Назара Наджми, д.19, 19/1
	2
	1377
	124

	17
	 ул. Назара Наджми, д.21, 23/1, 25, 25/1, ул.Пионерская, д.25
	5
	5485
	150

	18
	 ул. Назара Наджми, д.36/2, 36/3, 36/4
	3
	5360
	163

	19
	 ул. Назара Наджми, д.38, 38/1, 38/2, 40
	4
	6644
	6793

	20
	 ул. Назара Наджми, д.44, 46, 48, 50
	4
	4835
	92

	21
	 ул. Нефтянников, д.7, ул.Первомайская, 4в
	2
	349
	92

	22
	 ул. Октябрьская, д.73/1, 75
	2
	3727
	120

	23
	 ул. Первомайская, д.4, 4а, 4б
	3
	5780
	431

	24
	 ул. Первомайская, д.6, 7, 8, 9
	4
	10768
	586

	25
	 ул. Садовая, д.7, 9, Первомайская 19
	3
	1259
	236

	26
	 ул. Садовая, д.11, 13, 15
	3
	7130
	298

	27
	 ул. Садовая, д.17, 19, ул.Первомайская, 14а
	3
	4154
	198

	28
	 ул. Садовая, д.21, 21а
	2
	3567
	200

	29
	 ул. Седова, д.4
	1
	1859
	48

	30
	 ул. Седова, д.21, 21/1
	1
	2432
	77

	31
	 ул. Чапаева, д.1, 3
	2
	3478
	157

	32
	 ул. Шаехзады Бабича, д.1, 1/1
	2
	2476
	152

	33
	 ул. Шаехзады Бабича, д.5а
	1
	445
	28

	34
	 ул. Шаехзады Бабича, д.9. 11, 13
	3
	7422
	176

	35
	 ул. Первомайская, д. 17, 18, 18а
	3
	3345
	390

	36
	 ул. Первомайская, д.24
	1
	3377
	205

	37
	 ул. Ленина, д.38
	1
	2560
	148

	38
	 ул. Гагарина, д.1, 3, 5
	3
	4339
	137

	39
	 ул. Леваневского, д.35
	1
	2075
	52


Приложение № 6

к муниципальной программе «Башкирские дворики 

на территории городского поселения город Дюртюли 

муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан» на 2019 год

От    №   

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»
	Наименование контрольного события муниципальной программы
	Статус
	Ответственный исполнитель
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	20____ год

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Контрольное событие № 1:

Благоустройство _____________(общественных территорий)
	
	Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ
	
	
	
	

	Контрольное событие № 2:

Благоустройство дворовых территорий МКД №__________по ул._______
	
	Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ
	
	
	
	


