**Протокол выездного заседания**

**общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района**

**Дюртюлинский район Республики Башкортостан»**

Дата проведения: 26 апреля 2019 года

Время проведения: 14:15 ч.

Место проведения: дворовая территория дома №7 по ул.Матросова г.Дюртюли.

**Повестка дня:**

            1. О начале строительно-монтажных работ по благоустройству дворовой территории домов №7, 12, 13, 14, 16 по ул.Матросова г.Дюртюли и дворовой территории домов №9, 11, 15 по ул.Матросова г.Дюртюли включенных в муниципальную программу «Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019 год.

**На заседании присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель общественной комиссии: | |
| Насибуллин Р.М. | - председатель Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ, |
| Заместитель председателя комиссии: | |
| Гареев И.Р. | - глава администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ |
| Члены комиссии: |  |
| Кагарманов Э.С. | - заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по строительству, транспорту, промышленности, ЖКХ |
| Мукминов С.В. | - заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по финансовым вопросам - начальник финансового управления |
| Агзамов А.А. | - заведующий сектором по жизнеобеспечению администрации муниципального района Дюртюлинский РБ, секретарь Совета общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства по муниципальному району Дюртюлинский район РБ |
| Нургалиева Г.Р. | - заведующий сектором по жилищному контролю администрации муниципального района Дюртюлинский РБ – муниципальный жилищный инспектор |
| Шафикова З.Д. | *-* главный архитектор администрации муниципального района Дюртюлинский РБ |
| Махмутов М.Х. | - главный специалист-эксперт КУС Минземимущества РБ по Дюртюлинскому району и г. Дюртюли |
| Исламов Ш.Л. | - собственник квартиры дома №7 по ул.З.Зарипова г.Дюртюли |
| Григорьев П.Н. | - собственник квартиры дома №4б по ул.Первомайская г.Дюртюли |
| Галиев М.Т. | - собственник квартиры дома №2 по ул.Первомайская г.Дюртюли |
| Секретарь комиссии: | |
| Баемухаметова Ю.В. | - главный специалист администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ |

**Приглашенные:**

Курамшин Э.Х. - ген. директор ООО «Арланское УСПД»

Шангареев A.M. – представитель АО «Башкиравтодор»

Фатыхов Р.Х. - Директор ООО «ГЖУ»

Султанбеков М.Г. – директор ООО УК «Альтернатива»

Мустафин И.Ф. – директор МУП ДЭ и ТС

Сахибгареев К.Н. – директор МУП «Дюртюливодоканал»

Мутразин Р.Р. - начальник Дюртюлинского линейно-технического цеха Нефтекамского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций ПАО «Башинформсвязь»

**Слушали:**

1. По вопросу повестки дня выступил заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по строительству, транспорту, промышленности, ЖКХ Кагарманов Э.С. о проведении подготовительных работ перед началом строительно-монтажных работ по благоустройству дворовой территорий домов №7, 12, 13, 14, 16 по ул.Матросова г.Дюртюли и дворовой территории домов №9, 11, 15 по ул.Матросова г.Дюртюли в рамках муниципальной программы «Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019 год.

**Решили:**

В связи с началом строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территории и с целью своевременного выполнения работ по реализации муниципальной программы «Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019 год необходимо выполнить следующие виды подготовительных работ:

1) Провести разъяснительную работу с населением о начале работ по благоустройству дворов. Установить информационные стенды на территории дворов, вывесить на информационных щитах подъездов объявления о начале строительно-монтажных работ на территории двора и необходимости убрать машины со двора на время работ.

**Ответственный:** ООО УК «ГЖУ», ООО УК «Коммунальник+».

**Срок:** 30.04.2019.

2) Провести работы по вырубке деревьев.

**Ответственный:** ООО УК «ГЖУ», ООО УК «Коммунальник+».

**Срок:** 29.04.2019.

3) Произвести демонтаж ограждений и малых архитектурных форм.

**Ответственный:** ООО УК «ГЖУ», ООО УК «Коммунальник+».

**Срок:** 29.04.2019.

4) Обеспечение безопасности населения во время строительно-монтажных работ, оградить опасные участки сигнальными лентами.

**Ответственный:** ООО УК «ГЖУ», ООО УК «Коммунальник+».

**Срок:** до завершения работ по реализации муниципальной программы «Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019 год.

5) Установить паспорт объекта благоустройства дворовой территорий домов №7, 12, 13, 14, 16 по ул.Матросова г.Дюртюли и дворовой территорий домов №9, 11, 15 по ул.Матросова г.Дюртюли.

**Ответственный:** Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ

**Срок:** 30.04.2019.

6) Установить систему видеонаблюдения на объектах благоустройства.

**Ответственный:** Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

**Срок:** 30.04.2019.

7) Еженедельно проводит оперативное совещание по вопросам реализации проекта по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019 год

**Ответственный:** Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

**Срок:** до завершения работ по реализации муниципальной программы «Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019 год.

8) На всех этапах строительно-монтажных работ осуществлять контроль за реализацией программы и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с его реализацией (выездные и оперативные совещания оформлять протокольно согласно порядка).

**Ответственный:** Общественная комиссия по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»

**Срок:** до завершения работ по реализации муниципальной программы «Башкирские дворики на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2019 год.

**Подписи:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель общественной комиссии:** | |  |
| Председатель Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ |  | Насибуллин Р.М. |
| **Заместитель председателя комиссии:** | |  |
| Глава администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ |  | Гареев И.Р. |
| **Члены комиссии:** |  |  |
| Заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по строительству, транспорту, промышленности, ЖКХ |  | Кагарманов Э.С. |
| Заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по финансовым вопросам - начальник финансового управления |  | Мукминов С.В. |
| Заведующий сектором по жизнеобеспечению администрации муниципального района Дюртюлинский РБ, секретарь Совета общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства по муниципальному району Дюртюлинский район РБ |  | Агзамов А.А. |
| Заведующий сектором по жилищному контролю администрации муниципального района Дюртюлинский РБ – муниципальный жилищный инспектор |  | Нургалиева Г.Р. |
| Главный архитектор администрации муниципального района Дюртюлинский РБ |  | Шафикова З.Д. |
| Главный специалист-эксперт КУС Минземимущества РБ по Дюртюлинскому району и г. Дюртюли |  | Махмутов М.Х. |
| Собственник квартиры дома №4б по ул.Первомайская г.Дюртюли |  | Григорьев П.Н. |
| Собственник квартиры дома №2 по ул.Первомайская г.Дюртюли |  | Галиев М.Т. |
| **Секретарь комиссии:** |  |  |
| Главный специалист администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ |  | Баемухаметова Ю.В. |