Постановление главы администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район

Республики Башкортостан

Об утверждении Адресной программы по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда в  городском поселении

город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район

# Республики Башкортостан на 2019-2024 годы

В целях реализации адресной программой Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23.04.2019  №238 (с последующими изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь п. 5 ст. 25  Устава городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы.

3. Разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 			   			               Д.З. Давлетов

г. Дюртюли

«16» июля 2019 г.

№ 7/22

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район

Республики Башкортостан

от  «16» июля  2019 г.  № 7/22

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

в городском поселении город Дюртюли муниципального района

Дюртюлинский район Республики Башкортостан

на 2019-2024 годы

ПАСПОРТ

Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

на 2019-2024 годы

| Наименование Программы | Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 2019 года №238 (с последующими изменениями) «Об утверждении Адресной программы Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы» |
| Государственный заказчик Программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан |
| Разработчики Программы | Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре, Администрация муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Исполнитель Программы | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан совместно с Администрацией муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых по договору социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Задачи Программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан; -переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения; -поэтапная ликвидация многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Сроки реализации Программы | 2019-2024 годы в три этапа: I этап – до 31 декабря 2019 года; II этап – до 31 декабря 2023 года; III этап – до 31 декабря 2024года |
| Объём и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 49 286 085,60 руб., в том числе за счет средств: Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 40 250 303,24 руб. бюджета Республики Башкортостан – 821 434,76 руб. местного бюджета – 8 214 347,60 руб. Объем финансирования I этапа составит –7 557 335,04 руб., в том числе за счет средств: Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 6 171 823,62 руб. бюджета Республики Башкортостан – 125 955, 58 руб. местного бюджета – 1 259 555,84 руб. Объем финансирования II этапа составит –20 156 104,80 руб., в том числе за счет средств: Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 16 460 818,92 руб. бюджета Республики Башкортостан – 335 935,08 руб. местного бюджета – 3 359 350,80 руб. Объем финансирования III этапа составит – 21 572 645,76 руб., в том числе за счет средств: Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 17 617 660,70 руб. бюджета Республики Башкортостан – 359 544,10 руб. местного бюджета – 3 595 440,96 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сокращение количества аварийных жилых домов, повышение уровня комфортности и социальной защиты населения городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Управление Программой | Координацию за реализацией Программы осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 2019 года №238 (с последующими изменениями) «Об утверждении Адресной программы Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы», направлена на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов и обеспечение благоустроенным жильем собственников жилых помещений, проживающих в аварийных домах.

Решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда программным методом обусловлено необходимостью обеспечения управляемости процесса, достижения заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, контроля за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на расселение аварийного жилищного фонда в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Реализация Программы позволит осуществить финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также получить финансовую поддержку за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).

- Цель и задачи программы

## Целью Программы является организационное и финансовое обеспечение  жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых по договору социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан.

## В рамках реализации Программы будут решаться следующие задачи:

## - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан;

## - переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения  путем строительства  новых многоквартирных  жилых домов;

- поэтапная ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- строительство благоустроенных многоквартирных жилых домов.

3.  Сроки реализации программы

Программа реализуется в течение  2019-2024 годов в три этапа:

I этап – до 31 декабря 2019 года;

II этап – до 31 декабря 2023 года;

III этап – до 31 декабря 2024 года.

4. Механизм реализации программы

## 4.1 Согласно Адресной программы Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы городское поселение город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан входит в перечень муниципальных образований, участвующих в Программе.

## 4.2  Средства,  предусмотренные  на  долевое  финансирование переселения  граждан из  жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, используются администрацией городского  поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.

4.3 Изъятие жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1-3, 5-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление жилого помещения по договору социального найма производится в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решение об изъятии жилого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме, принимается после истечения установленного срока, в течение которого собственники помещений должны были осуществить снос или реконструкцию признанного аварийным дома.

Решение об изъятии жилого помещения подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (часть 3 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации). Указанная регистрация проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, собственнику такого помещения иного жилого помещения осуществляется с зачетом его стоимости в выкупную цену. При этом выкупная цена формируется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании отчета об оценке объекта в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником каждого изымаемого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме.

4.4. Согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при определении выкупной цены жилого помещения в нее включаются:

а) рыночная стоимость жилого помещения;

б) все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с:

изменением места проживания;

временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если соглашением органа местного самоуправления и собственника изымаемого жилого помещения не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения);

переездом;

поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него;

оформлением права собственности на другое жилое помещение;

досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенной выгодой.

4.5. Выкупная цена изымаемого жилого помещения определяется в размере выше рыночной стоимости жилого помещения и убытков (часть 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации).

4.6. В соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено другое жилое помещение взамен изымаемого. При этом при реализации Программы в стоимость предоставляемого по договору мены жилого помещения засчитывается выкупная цена изымаемого жилого помещения, определяемая в соответствии с условиями Программы исходя из планируемого значения выкупной цены и площади изымаемого жилого помещения.

4.7. Предоставление жилого помещения по договору социального найма производится в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Выселяемым в связи со сносом дома гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма (статья 86 Жилищного кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам при выселении в связи со сносом дома другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населенного пункта. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире.

Жилые помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию, не изымаются. Нанимателям по договорам социального найма и членам их семей, проживающим совместно с ними в жилых помещениях муниципального жилищного фонда предоставляются жилые помещения по договорам социального найма в муниципальном жилищном фонде.

4.8. При реализации Программы гражданам, переселяемым в жилые помещения по договору социального найма, или собственникам изымаемых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, по договору мены, предоставляются:

жилые помещения в многоквартирных домах, построенные либо приобретенные за счет средств местного бюджета, бюджета РБ и финансовой поддержки Фонда.

4.9. В целях реализации Программы строительство жилых помещений в многоквартирных домах осуществляется следующим способом:

участие в долевом строительстве на основании Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

4.10. При реализации Программы осуществляют переселение граждан из признанных аварийными многоквартирных домов в следующей последовательности:

а) в первую очередь - из признанных аварийными многоквартирных домов, в которых:

все жилые и нежилые помещения находятся в муниципальной собственности;

все собственники жилых помещений выберут конкретный вариант переселения, согласуют с администрацией городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан все условия изъятия жилого помещения и подпишут предварительные соглашения о выкупе и (или) мене изымаемых жилых помещений с предоставлением внутри группы таких домов приоритета многоквартирным домам, в которых подписание таких соглашений завершено на более раннюю дату;

б) во вторую очередь — из многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли на общих собраниях единогласные решения об отказе от самостоятельного сноса или реконструкции признанных аварийными многоквартирных домов, с предоставлением внутри группы таких домов приоритета многоквартирным домам, в которых как можно большая доля собственников помещений заключили с администрацией города предварительные соглашения о выкупе и (или) мене изымаемых жилых помещений;

в) в третью очередь - из многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли на общих собраниях решения об отказе от самостоятельного сноса или реконструкции признанных аварийными многоквартирных домов, с предоставлением внутри группы таких домов приоритета многоквартирным домам, в которых такие решения приняты большим числом голосов;

г) в четвертую очередь - из многоквартирных домов, в отношении которых раньше было принято решение о признании их аварийными.

5. Адресный перечень многоквартирных домов,

включенных в программу

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, включенных в Программу  на 2019-2024 годы  приведён в приложении № 1 к  Программе.

При  необходимости  Программа  может  корректироваться.

6. Объемы и источники финансирования программы

План реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2019 года, по способам переселения определен в приложении №2 к Программе.

Программа предусматривает использование средств Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета в качестве источника совместного финансирования реализации Программы. Объемы финансирования  Программы могут уточняться  в ходе ее реализации.

Общий объем финансирования Программы составляет – 49 286 085,60 руб.,

в том числе за счет средств:

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 40 250 303,24 руб.

бюджета Республики Башкортостан – 821 434,76 руб.

местного бюджета  – 8 214 347,60  руб.

Объем финансирования I этапа составит –7 557 335,04 руб.,

в том числе за счет средств:

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 6 171 823,62 руб.

бюджета Республики Башкортостан – 125 955, 58 руб.

местного бюджета  – 1 259 555,84  руб.

Объем финансирования II этапа составит –20 156 104,80 руб.,

в том числе за счет средств:

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 16 460 818,92 руб.

бюджета Республики Башкортостан – 335 935,08 руб.

местного бюджета  – 3 359 350,80  руб.

Объем финансирования III этапа составит – 21 572 645,76 руб.,

в том числе за счет средств:

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 17 617 660,70 руб.

бюджета Республики Башкортостан – 359 544,10 руб.

местного бюджета  – 3 595 440,96  руб.

Объем средств местного бюджета на приобретение площади, превышающей площадь изымаемого жилого помещения, является прогнозным и основан на изучении предложений застройщиков на рынке жилья, в том числе в строящихся домах. Окончательный объем средств на оплату разницы между предоставляемой и изымаемой площадями определяется после проведения конкурсных процедур на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, оплата производится из местного бюджета.

План мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанных таковым до 1 января 2017 года, изложен в приложении  № 3 к настоящей Программе.

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Критериями эффективности реализации Программы являются:

- количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- размер привлекаемых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного            фонда;

- снижение удельного веса граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Реализация Программы обеспечит:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

значительное уменьшение аварийного жилищного фонда Республики Башкортостан.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанных таковым до 1 января 2017 года, изложен в приложении  № 4 к Программе.

Управляющий делами                                                                                                О.Н. Авхадеева