Постановление от 13.05.2025 № 5/17
О подготовке объектов жилищно-коммунального и социального назначения  к отопительному сезону 2025-2026 годов
В целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов жилищно-коммунального и социального назначения в отопительный сезон 2025-2026 годов, в порядке реализации п.6 Распоряжения Правительства Республики Башкортостан  от 25.04.2025  № 509-р, на основании ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, руководствуясь ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям организаций городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан принять неотложные меры по подготовке объектов жилищно-коммунального  и социального назначения к устойчивой и безаварийной работе в отопительный сезон 2025-2026 годов.
2. Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального и социального назначения к отопительному периоду 2025-2026 годов и утвердить ее состав согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий  подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить форму отчета об итогах выполнения мероприятий по заполнению систем теплоснабжения и теплопотребления химически очищенной деаэрированной водой, постановке их под давление, созданию циркуляции и выпуску воздуха их воздухосборников до полного его удаления согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации М.М. Садриева.
Глава администрации                                                                            И.Р. Гареев 
Исп. Ямилева Л.Р.
тел. +7(347)87 2-39-20 
Приложение № 1

к постановлению администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан 
№ 5/17от 13.05.2025 г.

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального и социального назначения к отопительному периоду
 2025-2026 годов
Председатель комиссии:

 Гареев И.Р.         -
глава администрации городского поселения 

                                        город Дюртюли муниципального района 
                                        Дюртюлинский район Республики Башкортостан.
Заместитель председателя комиссии:
Садриев М.М.        -
 заместитель главы администрации городского           
                                          поселения город Дюртюли муниципального района 

                                          Дюртюлинский район Республики Башкортостан                 
Члены комиссии:
Мустафин И.Ф. 
- директор АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» (по согласованию)
Рахматуллин Р.Н.
-  директор ООО «Жилстрой» (по согласованию);
Нуриев И.М.
-  и.о. директора ООО «Городское жилищное управление» (по согласованию);
Султанбеков М.Г.
- директор ООО УК «Альтернатива» (по согласованию);
Музипов И.К. 
– директор ООО «УК «Траст-Инвест» (по согласованию);
Сафина Г.Р.
- и.о. директора ООО «Коммунальник+ г.Дюртюли» (по согласованию); 

Фаезов Ф.Ф.
- депутат Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (по согласованию);

Ямилева Л.Р.
- управляющий делами администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан;
Хамидуллин И.Д. 
- директор МУП «Дюртюливодоканал» (по согласованию);
Махмутов Д.Х.            – и.о. начальника Дюртюлинской комплексной службы ПАО филиал «Газпром газораспределение Уфа»                         в г. Нефтекамске (по согласованию).
Лукманов Р.Р. 
- начальник отдела Государственного комитета по жилищному и строительному надзору Республики Башкортостан (по согласованию);

Галиуллина Г.А.          – главный специалист-эксперт-ведущий государственный жилищный инспектор Государственного комитета по жилищному и строительному надзору Республики Башкортостан  (по согласованию).

Святохо А.П.      – представитель  Западно-Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

Габдулкабирова Р.А.   – представитель  Западно-Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

Мансуров С.Ф.    – представитель  Западно-Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

Управляющий делами                                                                            Л.Р. Ямилева
 Приложение № 2

к постановлению администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район
    Республики Башкортостан 
    № 5/17от 13.05.2025 г.

ПЛАН 
мероприятий  подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
	№

п/п
	Наименование мероприятий


	Ответственные
	Сроки исполнения

	1
	Подготовка жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период
	управляющие компании (по согласованию), организации, обслуживающие многоквартирный жилищный фонд (по согласованию), администрации городского и сельских поселений (по согласованию)
	до 15 сентября 2025 года

	2
	Подготовка котельных 
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию)
	до 15 сентября 2025 года

	3
	Подготовка тепловых сетей 
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), управляющие компании (по согласованию)
	до 15 сентября 2025 года

	4
	Замена ветхих тепловых сетей
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию)
	до 15 сентября 2025 года

	5
	Подготовка центральных тепловых пунктов 
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию) 
	до 15 сентября 2025 года

	6
	Подготовка индивидуальных тепловых пунктов
	управляющие компании (по согласованию) 
	до 15 сентября 2025 года

	7
	Ревизия дымоходов и вентканалов
	управляющие компании (по согласованию), организации, обслуживающие многоквартирный жилищный фонд (по согласованию) 
	до 15 сентября 2025 года

	8
	Ревизия устройств автоматического погодного регулирования
	управляющие компании (по согласованию), организации, обслуживающие многоквартирный жилищный фонд (по согласованию)
	до 15 сентября 2025 года

	9
	Ревизия и регулировка элеваторных тепловых узлов
	управляющие компании (по согласованию), организации, обслуживающие многоквартирный жилищный фонд (по согласованию)
	до 15 сентября 2025 года

	10
	Изоляция тепловых внутридомовых сетей
	управляющие компании (по согласованию), организации, обслуживающие многоквартирный жилищный фонд (по согласованию) 
	до 15 сентября 2025 года

	11
	Подготовка водозаборов 
	МУП «Дюртюливодоканал» (по согласованию)
	до 15 сентября 2025 года

	12
	Подготовка водопроводных сетей
	МУП «Дюртюливодоканал» (по согласованию) 
	до 15 сентября 2025 года

	13
	Замена изношенных участков водопроводных сетей
	МУП «Дюртюливодоканал» (по согласованию), ООО ЖКХ с. Семилетка (по согласованию), ООО «ЖКХ с. Москово» (по согласованию), администрации городского и сельских поселений (по согласованию)
	до 15 сентября 2025 года

	14
	Подготовка спецуборочных автомашин
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), МУП «Дюртюливодоканал» (по согласованию) 
	до 15 сентября 2025 года

	15
	Разработка планов подготовки к отопительному периоду, которые должны содержать результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии)
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), (управляющие компании и организации, обслуживающие многоквартирный жилищный фонд* 
	до 15апреля, до 30 апреля 2025 года

	16
	Актуализировать схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
	администрация городского поселения
	до 1 июля 2025 года

	17
	Организовать работу Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального и социального назначения к отопительному периоду 2025-2026 годов в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России № 2234

	администрации городского поселения (по согласованию), управляющие компании (по согласованию), АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию) 
	

	18
	Обеспечить выборочное участие представителей муниципальных образований при проведении гидравлических испытаний наиболее аварийных участков тепловых сетей
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), 


	

	19
	Утвердить (актуализировать) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварий, и в срок до 1 сентября 2025 года провести проверку готовности и материально-технической обеспеченности аварийно-восстановительных служб, формирований к ликвидации аварий
	администрация городского поселения (по согласованию), АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), 

 
	до 15 апреля 2025 года

	20
	Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех запланированных ремонтных и профилактических работ, связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального и социального назначения к отопительному сезону 2025-2026 годов, с учетом анализа аварийных ситуаций, возникших в прошедшем отопительном сезоне
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию) 


	до 15 сентября 2025 года

	21
	Обеспечить представление в администрацию МР Дюртюлинский район (сектор жизнеобеспечения) сводного отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1 -ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики

от 27 февраля 2006 года № 7
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), МУП «Дюртюливодоканал»
(по согласованию) 
	с 1 июня 2025 года

	22
	Осуществлять своевременное финансирование из местных бюджетов закупок топлива, оборудования, материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ
	администрация городского поселений
	

	23
	Обеспечить наличие аварийного топлива, запаса оборудования, материалов и запасных частей, а также предусмотреть их размещение с учетом минимизации времени на устранение последствий аварий
	администрация городского поселения, АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), МУП «Дюртюливодоканал»
(по согласованию) 
	

	24
	Принять меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, коммунальные услуги предприятиями независимо от их ведомственной принадлежности. Обеспечить контроль за своевременной и полной оплатой текущего потребления топливно-энергетических ресурсов, коммунальных услуг
	администрация городского поселения, АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), МУП «Дюртюливодоканал»
(по согласованию), администрация МР Дюртюлинский район (по согласованию)
	

	25
	Проверить наличие и готовность к работе автономных резервных источников электроснабжения на объектах водоснабжения и теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, при необходимости обеспечить закупку автономных резервных источников электроснабжения до полного обеспечения потребности
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), МУП «Дюртюливодоканал»
(по согласованию) 
	до 1 сентября 2025 года

	26
	Утвердить график заполнения систем теплоснабжения и теплопотребления химически очищенной деарэрированной водой
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), 
	до 25 августа 2025 года

	27
	Провести работы по заполнению систем теплоснабжения и теплопотребления химически очищенной деарэрированной водой и выпуску воздуха из воздухосборников до полного его удаления и представить отчет по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), 
	до 10 сентября 2025 года

	28
	Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального и социального назначения к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), управляющие компании (по согласованию), организации, обслуживающие многоквартирный жилищный фонд (по согласованию)
	до 15 сентября 2025 года

	29
	В случае установления среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия на территории муниципального района на ближайший 5-дневный период объявить о пуске теплоснабжения в жилые дома и объекты социального назначения (нормативный правовой акт администрации муниципального образования)
	администрация городского поселения (по согласованию), АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию) 
	в случае необходимости

	30
	При пуске теплоснабжения в жилые дома и объекты социального назначения соблюсти следующую очередность подключения потребителей: 

детские, лечебные и школьные учреждения, другие учебные заведения; жилые здания, гостиницы, общежития;

общественные и бытовые здания, театры, дома культуры,

административные здания, промышленные предприятия и прочие здания
	 АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), управляющие компании (по согласованию), организации, обслуживающие многоквартирный жилищный фонд (по согласованию) 
	при пуске теплоснабжения

	31
	При отключении потребителей от теплоснабжения по окончании отопительного сезона соблюсти обратную пуску теплоснабжения очередность: 

общественные и бытовые здания, театры, дома культуры,

административные здания, промышленные предприятия и прочие здания;

 жилые здания, гостиницы, общежития; 

детские, лечебные и школьные учреждения, другие учебные заведения (либо по решению руководителя учреждения).

Отключение теплоснабжения проводить при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия в течение 5-дневного периода.
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), управляющие компании (по согласованию), организации, обслуживающие многоквартирный жилищный фонд (по согласованию)

	при отключении теплоснабжения

	32
	Допускается пуск или отключение теплоснабжения в иные сроки при наличии технической возможности и по решению собственников помещений в многоквартирном доме, оформленному соответствующим протоколом
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию), управляющие компании (по согласованию), организации, обслуживающие многоквартирный жилищный фонд (по согласованию) 
	

	33
	Обеспечить представление в Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам документов по утверждению нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию) 
	до 25 мая ежегодно

	34
	Совместно с теплоснабжающей организацией обеспечить контроль за работой управляющих организаций и организаций, обслуживающих многоквартирный жилищный фонд, а также собственников помещений многоквартирных домов с непосредственным способом управления общим имуществом в части:

а) своевременного ремонта, замены, поверки узлов учета тепловой энергии, автоматики погодного регулирования, индивидуальных тепловых пунктов, промывок  и гидравлических испытаний внутренних систем отопления с обеспечением 100-процентной готовности оборудования;

б) проведения ревизии дроссельных диафрагм в тепловых и элеваторных узлах системы отопления МКД в целях приведения к расчетным параметрам гидравлического сопротивления в тепловых сетях;

в) проведения ревизии, ремонта, замены запорной арматуры на внутридомовых системах отопления с последующей качественной регулировкой в начале отопительного сезона
	администрация городского поселения (по согласованию)
	до 15 сентября 2025 года

	35
	Обеспечить контроль за работой управляющих организаций, а также собственников помещений многоквартирных домов с непосредственным способом управления общим имуществом в части проведения проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистки (ремонта) с представлением актов проверки в ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
	администрация городского поселения (по согласованию)
	до 15 сентября 2025 года

	36
	Обеспечить наличие в схемах теплоснабжения информации о способах регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
	администрация городского поселения (по согласованию), АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию) 
	до 1 июля 2025 года

	37
	Провести анализ наличия в схемах теплоснабжения сведений о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, выявить потенциальные угрозы для их работы, дать оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию)
	до 1 июля 2025 года

	38
	Обеспечить включение в обязательном порядке в схемы теплоснабжения при проведении их ежегодной актуализации сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию) 
	до 1 июля 2025 года

	39
	Обеспечить проведение теплоснабжающими организациями не реже одного раза в шесть месяцев противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям в соответствующем муниципальном образовании
	АО «Дюртюлинские Э и ТС» (по согласованию) 
	не реже одного раза в шесть месяцев


* -  при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 ЖК РФ.
Управляющий делами                                                                            Л.Р. Ямилева
Приложение № 3
к постановлению администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район
 № 5/17от 13.05.2025 г.

ФОРМА

отчета об итогах выполнения мероприятий по заполнению систем теплоснабжения и теплопотребления химически очищенной деаэрированной водой, постановке их под давление, созданию циркуляции и выпуску воздуха из воздухосборников до полного его удаления в муниципальном районе Дюртюлинский район Республики Башкортостан

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Многоквартирные дома
	Объекты социального назначения
	Примечание**

	
	
	общее количество домов, подключенных к центральному отоплению
	в том числе в которых проведены мероприятия по заполнению систем теплоснабжения и теплопотребления химически очищенной деаэрированной водой и выпуску воздуха из воздухосборников до полного его удаления (согласно п. 27 настоящего постановления)
	%
	общее количество объектов
	в том числе в которых проведены мероприятия по заполнению систем теплоснабжения и теплопотребления химически очищенной деаэрированной водой и выпуску воздуха из воздухосборников до полного его удаления (согласно п. 34 настоящего постановления)
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Отчет направляется в Администрацию муниципального района
**В случае проведения мероприятий согласно п. 34 настоящего постановления не в полном объеме представить пояснение о причинах невыполнения.

Руководитель
____________________                                      ______________________

(наименование предприятия, организации)                                        (подпись, расшифровка подписи)
Управляющий делами                                                                            Л.Р. Ямилева
