Постановление от 24.07.2026 № 7/13

О внесении изменений  в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020-2030 годы», утвержденную постановлением администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 03.06.2024 г. №6/4

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения индекса качества городской среды, благоустройства общественных пространств городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, реализации Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», входящим в состав национального проекта «Жилье и городская среда», Законом Республики Башкортостан от 18.03.2005  № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24.01.2024  №10 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Башкортостан», администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020-2030 годы», утвержденную постановлением  администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 03.06.2024г. № 6/4 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020-2030 годы»;

1.2. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

1.3. Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

1.5. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управляющему делами администрации (Ямилева Л.Р.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                               И.Р. Гареев

Исп. Гарифуллина Л.Р

Тел. 8(34787)2-10-3

## Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020-2030 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020-2030 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 января 2024 года №10 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Башкортостан» |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее - Администрация) |
| Исполнитель Программы | Администрация городского поселения Город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение уровня благоустройства территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, повышение индекса качества городской среды, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства общественных территорий, совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм, создание механизма прямого участия граждан в формировании современной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. |
| Основные задачи Программы | - повышение уровня благоустройства общественной территории; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан; - совершенствование эстетичного вида населенного пункта, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - улучшение условий в общественных территориях на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Срок реализации Программы | 2020-2030 гг. |
| Ресурсное обеспечение программы | на 2020 год: 142 928 172,1 руб. в том числе: - федеральный бюджет – 111 111 258,23 руб. - региональный бюджет –29 609 005,27 руб. - местный бюджет – 2 207 908,6 руб. на 2021 год: 79 717 705,77 руб., в том числе: - федеральный бюджет - 39 111 594,67 руб. - региональный бюджет – 38 505 595,81 руб. - местный бюджет – 2 100 515,29 руб. на 2022 год: 20 847 024,54 руб. в том числе: - федеральный бюджет – 19 408 579,85 руб. - региональный бюджет – 396 093,47руб. - местный бюджет – 1 042 351,22 руб. на 2023 год: 175 988 741,74руб. в том числе: - федеральный бюджет – 117 266 489,50руб. - региональный бюджет – 56 989 358,07руб. - местный бюджет – 1 732 884,17 руб. на 2024 год: 22 723 249,36 руб.; - из бюджета РФ – 21 155 345,15 руб.; - из бюджета РБ – 431 741,74 руб.; - из местного бюджета – 1 136 162,47 руб.; 2025 год: 16 060 415, 07 руб.; - из бюджета РФ – 14 397 267,96 руб.; - из бюджета РБ – 293 821,79 руб.; - из местного бюджета – 1 369 325,32 руб. 2026 год: руб. –132 291 159,47 руб.; - из бюджета РФ – 107 854 044,55 руб.; - из бюджета РБ – 2 201 102,95 руб.; - из местного бюджета – 8 458 745,97 руб.; - внебюджет – 13 777 266,00 руб. 2027 год: руб.; - из бюджета РФ – руб.; - из бюджета РБ – руб.; - из местного бюджета - руб. 2028 год: руб.; - из бюджета РФ – руб.; - из бюджета РБ – руб.; - из местного бюджета - руб. 2029 год: руб.; - из бюджета РФ – руб.; - из бюджета РБ – руб.; - из местного бюджета - руб. 2030 год: руб.; - из бюджета РФ – руб.; - из бюджета РБ – руб.; - из местного бюджета - руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение эстетического состояния территорий городского поселения; - улучшение внешнего облика города и мест массового пребывания населения; - повышения индекса качества городской среды; - 100% уровень информирования населения о мероприятиях по формированию современной городской среды в ходе реализации Программы; - увеличение доли участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы; - формирование ответственности, уважительного и бережного отношения населения к своему городу. |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории городского поселения

город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район

Республики Башкортостан на 2020-2030 гг.»

### Сведения

### о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020-2030 годы» и их значениях

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4 1 | Количество благоустроенных общественных территорий в соответствии с муниципальной программой с нарастающим итогом | ед. | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | х | х | х | х |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий в отчетном году | кв.м. | 88000 | 103914 | 18000 | 83000 | 10000 | 30000 | 39700 | х | х | х | х |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве с нарастающим итогом | % | 23 | 54 | 58 | 80 | 83 | 90 | 93 | х | х | х | х |
| 4 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %. | % | 28 | 32 | 40 | 56 | 64 | 75 | 85 | х | х | х | х |
| 6 | Общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | ед. | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | х | х | х | х |

### Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории городского поселения

город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район

Республики Башкортостан на 2020-2030 гг.»

# (в редакции постановления

# администрации городского поселения

# город Дюртюли муниципального района

# Дюртюлинский район Республики Башкортостан

# от 24.07.2026 г. № 7/13)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район

Республики Башкортостан на 2020-2030 гг.»

| Наименование проекта |  | Ответственный исполнитель | Срок начала – окончания реализации | Объем финансовых средств (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .«Благоустройство Линейного рекреационно-пешеходного пространство по ул.Ленина в городском поселении г.Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» |  | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2020 | 44158,1721 | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству Линейного рекреационно-пешеходного пространство по ул.Ленина от пересечения ул.Ленина с ул.В.Горшкова до пересечения ул.Ленина с ул.Матросова | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство территории, прилегающий к улице Ленина в ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан» (Центральная часть города Дюртюли «Дюртюли. Новая энергия») |  | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2020-2021 | 127620,749 | Устройство пешеходных зон, тротуаров, обустройство парковой зоны, освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству территории | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 2 объект» |  | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2021 | 42010,30577 | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству Линейного рекреационно-пешеходного пространство от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории г.Дюртюли | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 3объект» |  | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству Линейного рекреационно-пешеходного пространство от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории г.Дюртюли | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 4 объект» |  | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству Линейного рекреационно-пешеходного пространство от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории г.Дюртюли | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 5 объект» |  | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству Линейного рекреационно-пешеходного пространство от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории г.Дюртюли | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 6 объект» | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству Линейного рекреационно-пешеходного пространство от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории г.Дюртюли | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 7 объект» | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству Линейного рекреационно-пешеходного пространство от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории г.Дюртюли | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 8 объект» | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству Линейного рекреационно-пешеходного пространство от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории г.Дюртюли | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 9 объект» | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству Линейного рекреационно-пешеходного пространство от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории г.Дюртюли | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 10 объект» | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству Линейного рекреационно-пешеходного пространство от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории г.Дюртюли | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 11 объект» | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству Линейного рекреационно-пешеходного пространство от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории г.Дюртюли енина с ул.Р.Мусина | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 12 объект» | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству Линейного рекреационно-пешеходного пространство от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории г.Дюртюли | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство территории, прилегающий к улице Ленина в ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан» (Центральная часть города Дюртюли «Дюртюли. Новая энергия») | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2021 | 37704,4 | Устройство пешеходных зон, тротуаров, обустройство парковой зоны, установка малых архитектурных форм, озеленение | 1. Строительно-ремонтные работы по благоустройству территории | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли. 1 объект» | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2022 | 20847,024 | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли. 2 объект» | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, озеленение, благоустройство памятника | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| Сквер Р.Мусина и прилегающая к ней территория (Территория, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли. 5 объект) | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2023 | 34657,883 | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли 5 объект | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| Сквер Р.Мусина и прилегающая к ней территория (Территория, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли. 4 объект) | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли 4 объект | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| Сквер Р.Мусина и прилегающая к ней территория (Территория, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли. 6 объект) | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли 6 объект | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| Сквер Р.Мусина и прилегающая к ней территория (Территория, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли. 3 объект) | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли 3 объект | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство набережной реки Белой и прилегающей территории в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан («Дюртюли. Речные ворота Башкортостана»)» | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2023 | 141330,858 | Устройство пешеходных зон, тротуаров, велосипедных дорожек, освещения, установка малых архитектурных форм, арт-объектов, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по реализации проекта | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство территории дома купца Зубилова в ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ» | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2024 | 22723,24936 | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по реализации проекта «Благоустройство территории дома купца Зубилова в ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ» | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство территории парка «Молодежный» и прилегающих территорий в ГП г.Дюртюли МР ДР РБ. Объект №1» (часть территории Иванаевского сада) | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2025 | 16060,41507 | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по благоустройству парка «Молодежный» | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство территорий (установка заборов и ограждений) МБОУ гимназии №3 г.Дюртюли, ул.Первомайская,54» | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2025 | 2031,55184 | Установка заборов и ограждений | 1.Разработка проектно-сметной документаций 2. Строительно-ремонтные работы по реализации проекта по благоустройству территории городского поселения. | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №2 | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2026 | 17191,84162 | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по реализации проекта «Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №2» | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №3 | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по реализации проекта «Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №3» | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №4 | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по реализации проекта «Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №4» | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| «Благоустройство территорий “Иванаевского сада” и прилегающей территории в городском поселений город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ (“Иванаевский сад. Ростки будущего”)» | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2026 | 115099,31785 | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по реализации проекта «Благоустройство части территории “Иванаевского сада. Ростки будущего” в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №5 | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | 2027 | - | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по реализации проекта «Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №5» | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №6 | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по реализации проекта «Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №6» | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |
| Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №7 | Администрация городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |  |  | Устройство пешеходных зон, тротуаров, освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение | 1. Разработка проектно-сметной документации 2. Строительно-ремонтные работы по реализации проекта «Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №7» | - количество благоустроенных общественных территорий. - площадь благоустроенных общественных территорий. - доля площади благоустроенных общественных территорий |

### Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории городского поселения

город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район

Республики Башкортостан на 2020-2030 гг.»

# (в редакции постановления

# администрации городского поселения

# город Дюртюли муниципального района

# Дюртюлинский район Республики Башкортостан

# от  24.07.2026 г. № 7/13)

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

на 2020-2030 гг.»

| Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Благоустройство общественных территорий | ### Всего: |  |  |  |  | 142 928 172,1 | 79 717 705,77 | 20 847 024,54 | 175 988 741,74 | 22 723 249,36 | 16 060 415,07 |
|  | ### ФБ |  |  |  |  | 111 111258,23 | 39 111 594,67 | 19 408 579,85 | 117 266 489,50 | 21 155 345,15 | 14 397 267,96 |
|  | ### РБ |  |  |  |  | 29 609 005,27 | 38 505 595,81 | 396 093,47 | 56 989 358,07 | 431 741,74 | 293 821,79 |
|  | ### МО |  |  |  |  | 2 207 908,6 | 2 100 515,29 | 1 042 351,22 | 1 732 884,17 | 1 136 162,47 | 1 369 325,32 |

| Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Благоустройство общественных территорий | ### Всего: |  |  |  |  | 132 291 159,47 | х | х | х | х |
|  | ### ФБ |  |  |  |  | 107 854 044,55 | х | х | х | х |
|  | ### РБ |  |  |  |  | 2 201 102,95 | х | х | х | х |
|  | ### МО |  |  |  |  | 8 458 745,97 | х | х | х | х |
|  | ### Внебюджет |  |  |  |  | 13 777 266,00 |  |  |  |  |

### Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории городского поселения

город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район

Республики Башкортостан на 2020-2030 гг.»

# (в редакции постановления

# администрации городского поселения

# город Дюртюли муниципального района

# Дюртюлинский район Республики Башкортостан

# от  24.07.2026 г. № 7/13)

Перечень общественных территорий городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, подлежащие и нуждающиеся в благоустройстве

| № п\п | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м. | Плановая дата завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2020 – 2030 гг. |  |  |  |
| 1 | «Благоустройство Линейного рекреационно-пешеходного пространство по ул.Ленина в городском поселении г.Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, от пересечения ул.Ленина с ул.В.Горшкова до пересечения ул.Ленина с ул.Матросова | 88000 | 31.12.2020 |
| 2 | «Благоустройство территории, прилегающий к улице Ленина в ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан» (Центральная часть города Дюртюли «Дюртюли. Новая энергия») | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, Центральная площадь им.Ленина, аллея по ул.Ленина и территория, расположенная по ул.Ленина, д.22/2 | 19876 | 31.12.2021 |
| 3 | «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 2 объект» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли ул.Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающая территория | 89000 | 31.12.2021 |
| 4 | «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 3 объект» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли ул.Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающая территория |  | 31.12.2021 |
| 5 | «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 4 объект» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли ул.Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающая территория |  | 31.12.2021 |
| 6 | «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 5 объект» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли ул.Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающая территория |  | 31.12.2021 |
| 7 | «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 6 объект» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли ул.Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающая территория |  | 31.12.2021 |
| 8 | «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 7 объект» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли ул.Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающая территория |  | 31.12.2021 |
| 9 | «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 8 объект» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли ул.Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающая территория |  | 31.12.2021 |
| 10 | «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 9 объект» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли ул.Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающая территория |  | 31.12.2021 |
| 11 | «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 10 объект» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли ул.Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающая территория |  | 31.12.2021 |
| 12 | «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 11 объект» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли ул.Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающая территория |  | 31.12.2021 |
| 13 | «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан 12 объект» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли ул.Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающая территория |  | 31.12.2021 |
| 14 | «Благоустройство территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли. 1 объект» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская | 18000 | 31.12.2022 |
| 15 | «Благоустройство территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли. 2 объект» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская |  | 31.12.2022 |
| 16 | Сквер Р.Мусина и прилегающая к ней территория (Территория, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли. 5 объект) | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская | 3135 | 31.12.2023 |
| 17 | Сквер Р.Мусина и прилегающая к ней территория (Территория, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли. 4 объект) | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская | 4258 | 31.12.2023 |
| 18 | Сквер Р.Мусина и прилегающая к ней территория (Территория, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли. 6 объект) | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская | 4513 | 31.12.2023 |
| 19 | Сквер Р.Мусина и прилегающая к ней территория (Территория, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли. 3 объект) | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская | 1094 | 31.12.2023 |
| 20 | Набережная р.Белая («Благоустройство набережной реки Белой и прилегающей территории в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан («Дюртюли. Речные ворота Башкортостана»)») | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, ул.Красноармейская | 70000 | 31.12.2023 |
| 21 | «Благоустройство территории дома купца Зубилова в ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, ул.Красноармейская | 4500 | 31.12.2024 |
| 22 | «Благоустройство территории парка «Молодежный» и прилегающих территорий в ГП г.Дюртюли МР ДР РБ. Объект №1» (часть территории Иванаевского сада) | Республики Башкортостан, г.Дюртюли, территория Иванаевский сад | 14000 | 31.12.2025 |
| 23 | «Благоустройство территорий (установка заборов и ограждений) МБОУ гимназий №3 г.Дюртюли, ул.Первомайская,54» | Республики Башкортостан, г.Дюртюли, ул. Первомайская,54 | 14410 | 31.12.2025 |
| 24 | Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №2 | Республики Башкортостан, г.Дюртюли, территория Иванаевский сад | 14000 | 31.12.2026 |
| 25 | Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №3 | Республики Башкортостан, г.Дюртюли, территория Иванаевский сад |  | 31.12.2026 |
| 26 | Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №4 | Республики Башкортостан, г.Дюртюли, территория Иванаевский сад |  | 31.12.2026 |
| 27 | «Благоустройство территорий “Иванаевского сада” и прилегающей территории в городском поселений город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ (“Иванаевский сад. Ростки будущего”)» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, территория Иванаевский сад | 18000 | 31.12.2027 |
| 28 | Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №5 | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, территория Иванаевский сад | 14000 | 31.12.2027 |
| 29 | Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №6 | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, территория Иванаевский сад |  | 31.12.2027 |
| 30 | Благоустройство части территории "Иванаевского сада" в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Объект №7 | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, территория Иванаевский сад |  | 31.12.2027 |

Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве (по итогам инвентаризации)

| № п\п | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульвар по ул.Генерала Шаймуратова | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, ул.Г.Шаймуратова | 17890 |
| 2 | Парк «Дружба» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, ул. Магистральная | 9050 |
| 3 | Сквер «Чудес» | Республика Башкортостан, г.Дюртюли, ул.Маринеско | 3740 |
| 4 | Часть территории Иванаевского сада | Республики Башкортостан, г.Дюртюли, территория Иванаевский сад | 30000 |